أمانة — منصّة تنقّل نسائية

الميزانية التقنية التقديرية

تكلفة تشغيل الجانب التقني للمنصّة على مدى ثلاث سنوات — البنية السحابية، والذكاء الاصطناعي، والفريق الهندسي. مبنيّة على البنية التقنية المطبَّقة فعليًّا.

4,891,590 ريال سعودي

إجمالي التكلفة التقنية · 2026 – 2028

العملة: ريال سعودي · سعر الصرف المستخدم: 3.75 ريال للدولار. النطاق: التقنية فقط — التسويق وحوافز السائقات والتراخيص والمقرّ خارج هذه الوثيقة.

فرضيات النموّ

كل رقم في هذه الوثيقة مشتقّ من هذه الفرضيات؛ تغييرها يغيّر النتائج بالتناسب.

| المؤشّر | السنة 1 — الإطلاق | السنة 2 — النموّ | السنة 3 — التوسّع |
| --- | --- | --- | --- |
| المدن المغطّاة | 1 (الرياض) | 3 | 5 – 7 |
| مستخدمات نشطات شهريًّا | 5,000 | 35,000 | 120,000 |
| سائقات نشطات | 150 | 1,200 | 4,000 |
| الرحلات سنويًّا | 30,000 | 300,000 | 1,000,000 |

1) البنية التحتية والخدمات السحابية

لا خوادم مملوكة ولا مراكز بيانات — خدمات مُدارة بالكامل تُدفع بالاستهلاك. هذا ما يجعل تكلفة السنة الأولى منخفضة إلى هذا الحدّ.

| الخدمة | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase — قاعدة البيانات والمصادقة والتخزين | 2,250 | 11,250 | 34,000 |
| Vercel — لوحة الإدارة وصفحة الهبوط | 900 | 2,250 | 4,500 |
| Mapbox — الخرائط وحساب المسارات | 5,600 | 45,000 | 135,000 |
| Expo EAS — البناء والتحديث الفوري | 4,500 | 4,500 | 9,000 |
| رسائل التحقّق (~0.15 ريال/رسالة) | 3,000 | 22,500 | 75,000 |
| المراقبة وتتبّع الأعطال | 1,200 | 2,500 | 5,000 |
| متاجر التطبيقات والنطاق | 700 | 500 | 500 |
| النسخ الاحتياطي والتعافي | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
| الإجمالي | 20,150 | 93,500 | 273,000 |

مخاطرة مركَّزة: Mapbox وحده يمثّل نحو نصف فاتورة البنية في السنة الثالثة، لأنّ كل رحلة تستهلك عدّة استدعاءات لحساب المسار. التخفيف: تخزين المسارات المتكرّرة مؤقّتًا، وتقليل تكرار إعادة الحساب أثناء الرحلة، وعقد سنوي بالحجم — مجتمعةً توفّر 30–40٪.

2) الذكاء الاصطناعي

السنة الأولى تعتمد على نماذج جاهزة عبر واجهات برمجية — أرخص بعشرات المرّات من التدريب الخاص وكافية تمامًا. التدريب المخصّص يبدأ في السنة الثانية بعد تراكم بيانات حقيقية، ويُنفَّذ كمشروع خارجي محدّد المدّة لا كوظيفة دائمة.

| البند | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| استدعاءات النماذج اللغوية — مخطّط الرحلات والدعم | 2,250 | 15,000 | 45,000 |
| تدريب نموذج خاص (ضبط دقيق) | — | 56,000 | 112,000 |
| وسم البيانات وإعدادها | — | 20,000 | 35,000 |
| نماذج التنبّؤ — الطلب والتسعير والمطابقة | — | 25,000 | 55,000 |
| الإجمالي | 2,250 | 116,000 | 247,000 |

3) الفريق التقني

فريق ثابت من ثمانية أفراد عبر السنوات الثلاث — دور واحد لكل تخصّص جوهري، بلا توسّع في الهيكل. الأرقام شاملة التأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين الطبي (+20٪ فوق الأساسي) وزيادة سنوية 7٪.

| الدور | الراتب/شهر | العدد | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قائد تقني (CTO) | 18,000 | 1 | 259,200 | 277,300 | 296,400 |
| مطوّر تقني (Full-stack) | 13,000 | 1 | 187,200 | 200,400 | 214,200 |
| مطوّر تقني مساعد | 8,000 | 2 | 230,400 | 246,600 | 263,500 |
| دعم فنّي | 6,000 | 4 | 345,600 | 370,700 | 395,900 |
| الإجمالي | 71,000 | 8 | 1,020,000 | 1,095,000 | 1,170,000 |

لماذا فريق بهذا الحجم كافٍ: البنية تعتمد خدمات سحابية مُدارة بالكامل فلا حاجة لفريق تشغيل خوادم، والدعم الذكي المدمج في التطبيق يمتصّ الاستفسارات المتكرّرة فيتفرّغ الدعم الفنّي للحالات التي تحتاج إنسانًا فعلًا.

4) الأمن والامتثال والأدوات

| البند | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| اختبار اختراق ومراجعة أمنية | 30,000 | 30,000 | 45,000 |
| الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية | 25,000 | 15,000 | 20,000 |
| تراخيص الأدوات وبيئة العمل | 15,000 | 35,000 | 60,000 |
| أجهزة الفريق | 50,000 | 35,000 | 50,000 |
| الإجمالي | 120,000 | 115,000 | 175,000 |

الملخّص التنفيذي

| البند | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| البنية التحتية | 20,150 | 93,500 | 273,000 | 386,650 |
| الذكاء الاصطناعي | 2,250 | 116,000 | 247,000 | 365,250 |
| الفريق التقني | 1,020,000 | 1,095,000 | 1,170,000 | 3,285,000 |
| الأمن والأدوات | 120,000 | 115,000 | 175,000 | 410,000 |
| احتياطي طوارئ 10٪ | 116,240 | 141,950 | 186,500 | 444,690 |
| الإجمالي النهائي | 1,278,640 | 1,561,450 | 2,051,500 | 4,891,590 |

الأطروحة الاستثمارية — تكلفة الرحلة الواحدة

| المؤشّر | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| الرحلات سنويًّا | 30,000 | 300,000 | 1,000,000 |
| التكلفة التقنية لكل رحلة | 42.6 ريال | 5.2 ريال | 2.1 ريال |

انخفاض 95٪ — الفريق والبنية نفسهما يخدمان 30 ألف رحلة أو مليون رحلة. هذا أقوى رقم في العرض: يُظهر اقتصاديات حجم حقيقية، وهو ما يبحث عنه المستثمر بالضبط.

بنود خارج هذه الوثيقة

تُدرج في ميزانيات منفصلة حتى تبقى الأرقام أعلاه قابلة للمقارنة والمساءلة.

| البند | سبب الفصل |
| --- | --- |
| رسوم بوّابة الدفع | 2.5٪ + ريال لكل عملية — تُخصم من الإيراد لا من التشغيل |
| ترخيص الهيئة العامة للنقل | تكلفة تنظيمية لا تقنية |
| التسويق واكتساب المستخدمات | ميزانية نموّ منفصلة — غالبًا الأكبر في هذا القطاع |
| حوافز السائقات | تكلفة اكتساب عرض، تُقاس بمقاييس مختلفة |
| المقرّ والإداريّون | مصاريف عمومية |

ثلاث فرص لخفض التكلفة

| الفرصة | التوفير التقديري |
| --- | --- |
| دعم توظيف الكوادر الوطنية — حتى 30٪ من رواتب الكوادر السعودية | ≈ 620,000 ريال على 3 سنوات |
| أرصدة الشركات الناشئة من مزوّدي السحابة (5–100 ألف دولار) | تغطية شبه كاملة لبنية السنة الأولى |
| تخزين مسارات Mapbox مؤقّتًا | 30–40٪ من أكبر بند متغيّر |

أرقام تخطيطية تُراجَع عند تثبيت عقود المورّدين · إعداد الفريق التقني — أمانة